项目标题： 基于检索增强生成的数字经济文献综述智能生成代理

关键词： 智能代理, 文献综述, 检索增强生成, 自然语言处理

项目描述： 随着学术文献数量呈指数级增长，研究人员在撰写文献综述时面临着严峻挑战。传统的人工研读与归纳方法不仅耗时费力，且在全面、及时地捕捉前沿动态与关键学术脉络方面日益显得力不从心。为应对此挑战，本项目旨在设计并实现一个能够针对特定主题，自动生成高质量文献综述段落的智能代理。

该代理将基于前沿的检索增强生成框架。首先，项目将构建一个聚焦于特定领域（如“数字经济”）核心学术论文的本地知识库，并运用向量化技术构建高效的语义索引。当用户输入一个具体的研究主题（例如“平台经济对劳动力市场的影响”）时，系统能从知识库中精准检索出最相关的文献片段作为核心论据。最终，利用大语言模型对检索到的多元信息进行深度整合、逻辑重构与专业转述，生成一段结构清晰、内容连贯、且具备良好可溯源性（明确标注来源）的学术综述文本。本项目将以Python为主要开发语言，综合运用LangChain、FAISS向量数据库及主流开源LLM等技术工具。

主要任务 1：系统架构设计与知识库构建 明确定义智能代理的模块化技术架构，清晰划分数据预处理、向量化、语义检索与文本生成四个核心模块的功能边界与交互流程。选定一个具体的细分领域作为试点，从Google Scholar、arXiv、CNKI等国内外主流学术平台搜集至少100篇高质量的PDF格式文献，构建项目的初始语料库。

主要任务 2：文献数据处理与向量数据库实现 使用Python编写自动化脚本，实现对PDF文献的高效解析，包括文本提取、元数据分离、页眉页脚等噪声信息过滤，以及长文本的有效分块 (Chunking)。利用成熟的预训练词嵌入模型（如Sentence-BERT等）将文本块转化为高维向量，并构建一个基于FAISS（或ChromaDB等）的本地向量数据库，以实现毫秒级的语义相似度检索。

主要任务 3：RAG核心流程开发与提示工程 基于LangChain或类似框架，编写代码实现“检索-生成”的完整工作流。核心在于设计并迭代优化与大语言模型交互的提示词模板 (Prompt Template)，引导模型能够依据检索到的多个文献片段，生成符合学术规范、逻辑严谨、观点明确的综述性段落，并确保生成内容的可溯源性。

主要任务 4：原型系统封装与效果评估 使用Streamlit、Gradio或类似工具，为智能代理开发一个简洁直观的前端交互界面 (UI)，支持用户输入研究主题并实时获取生成结果。设计一套兼具定性与定量的评估体系，通过与领域内人工撰写的综述进行对比，从内容相关性、逻辑连贯性和事实准确性等维度，科学评估生成结果的质量。

预期成果 1：系统设计与数据规范说明文档 一份详细的系统架构图（逻辑图），清晰展示RAG各模块的数据流与交互方式。附一份数据处理规范文档，阐述文献筛选标准、文本分块策略和向量化模型的选择与理由。

预期成果 2：可运行的数据预处理与知识库构建程序 一套组织良好、可复现的Python脚本，能够自动化地将指定文件夹内的PDF文献进行处理，并生成一个可被后续程序加载的FAISS（或兼容格式）向量索引文件。

预期成果 3：一个基于Dify平台部署的可交互Web应用 一个基于Dify平台实现并一键部署的功能完备的Web应用。该应用提供一个公开或内部访问链接，用户可在其交互界面输入研究主题，应用将自动调用配置好的知识库与Agent工作流，实时生成一段文献综述，并在对话窗口中清晰展示结果及其引用来源。